Сфера жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства

Благоустройство

В рамках реализации постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» было выделено финансирование в размере 77 980 699,49 руб.

В рамках стимулирования выполнено комплексное благоустройство 33 дворовых территорий.

По итогам проведенного голосования на геоинформационном портале «Активный гражданин», выполнено комплексное благоустройство дворовой территории по адресу:

- Береговой пр-д, д.9, корп.1.

При проведении работ по комплексному благоустройству территорий на площадках установлены современные малые архитектурные формы, произведено устройство безопасного резинового покрытия, выполнен ремонт газонов, асфальтобетонного покрытия и бордюрного камня территории прилегающей к данным детским площадкам.

В ходе программы благоустройства были запланированы и выполнены следующие виды работ:

- ремонт асфальтобетонного покрытия – 9930 кв.м

- замена/установка бортового камня – 4169 пог.м.

- модернизировано детских площадок – 9 шт;

- модернизировано спортивных площадок – 2 шт;

- устройство/замена резинового покрытия площадок  – 2617 кв.м.;

- установлено малых архитектурных форм –128 шт.;

- ремонт газонов – 14546 кв.м.

| № | Адрес | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1-я очередь |  |  |
| 1 | Береговой пр. 9 к.1 | Комплексное благоустройство |
| 2 | Багратионовский пр. 1 с.1, 1 c.2, 1 c.3 | Комплексное благоустройство |
| 3 | Сеславинская ул. 10 | Комплексное благоустройство |
| 4 | Минская ул., д.8, кор.2 | Комплексное благоустройство |
| 5 | Береговой пр. 9 к.5 | Комплексное благоустройство |
| 6 | Василисы Кожиной ул. 22 | Комплексное благоустройство |
| 7 | Филевская 2-я ул. 5 к.3 | Комплексное благоустройство |
| 8 | Барклая ул. 16 к.4 | Комплексное благоустройство |
| 9 | Минская ул. 10 к.1 | Комплексное благоустройство |
| 10 | Филевская 2-я ул. 7 к.1 | Комплексное благоустройство |
| 11 | Василисы Кожиной ул. 20 | Комплексное благоустройство |
| 12 | Кастанаевская ул. 26 | Обустройство газона |
| 13 | Тучковская ул. 6 | Обустройство газона |
| 14 | Тучковская ул. 4 | Обустройство газона |
| 15 | Кастанаевская ул. 13 | Обустройство газона |
| 16 | Василисы Кожиной ул. 24 к.1 | Обустройство газона |
| 17 | Василисы Кожиной ул. 26 | Обустройство газона |
| 18 | Кастанаевская ул. 21 | Обустройство газона |
| 19 | Филевская 2-я ул. 13 | Обустройство газона |
| 20 | Кастанаевская ул. 18 | Обустройство газона |
| 21 | Минская ул. 12 | Обустройство газона |
| 22 | Филевская 2-я ул. 3 | Обустройство газона |
| 23 | Кастанаевская ул. 17 | Обустройство газона |
| 24 | Багратионовский пр. 3 | Обустройство газона |
| 25 | Заречная ул. 7 | Обустройство газона |
| 26 | Кастанаевская ул. 12 к.1 | Обустройство газона |
| 27 | Новозаводская ул. 17 к.2 | Обустройство газона |
| 28 | Новозаводская ул. 21 | Обустройство газона |
| 29 | Физкультурный пр. 3 к.2 | Обустройство газона |
| 30 | Филевская Б. ул. 23 к.6 | Обустройство газона |
| 31 | Кастанаевская ул. 9 к.1 | Обустройство газона |
| 32 | Заречная ул. 3 | Обустройство газона |
| 33 | Барклая ул. 14 | Обустройство газона |

Вместе с тем по 2-му траншу выделено 16 273 699,49 руб.

В ходе программы благоустройства было выполнено:

- благоустройство 18 дворовых территорий;

- проведены мероприятия по решения принятым на Комиссии по безопасности дорожного движения в префектуре Западного административного округа города Москвы;

- выполнены мероприятия по созданию безбарьерной среды  для маломобильных групп населения на территории района.

Выделено финансовое обеспечение для предоставления субсидий из бюджета города Москвы в рамках проведения эксперимента по софинансированию расходов по установке ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовых территориях, расположенных в границах районов города Москвы, в порядке, определенном Правительством Москвы в размере 2 700 614,00 руб.

В ходе программы благоустройства были запланированы и выполнены следующие виды работ:

- ремонт асфальтобетонного покрытия – 7021 кв.м.;

- замена/установка бортового камня – 1853 пог.м.;

- модернизировано спортивных площадок – 1 шт;

- установлено малых архитектурных форм – 3 шт;

- выполнен ремонт газонов – 20206 кв.м.;

- элементы городской среды уличная лестница 1 шт., установка уличных поручней – 80 пог.м;

- устройство искусственных неровностей, дорожных знаков  - 19 шт;

- обустройство контейнерных площадок – 3 шт.

| № | Адрес | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 2-я очередь |  |  |
| 1 | Бармина ул. | установка ИДН |
| 2 | Олеко Дундича ул. | установка ИДН |
| 3 | Сеславинская ул. | установка ИДН |
| 4 | 2-я Филевская ул. | установка ИДН |
| 5 | Филевский бульвар | установка ИДН |
| 6 | Багратионовский проезд, д.6, корп.2 | установка дорожных знаков |
| 7 | Филевский бульвар 23 | ремонт АБП (дворовая территория), а также обустройство дополнительных парковочных карманов |
| 8 | Новофилёвский проезд | обустройство заездного кармана |
| 9 | Филевский бульвар, д.40 | обустройство тротуара |
| 10 | Большая Филевская ул., д.6Б | понижение бортового камня, обустройство тротуара на пешеходном переходе |
| 11 | Новозаводская ул., д.23/8, корп.1 | понижение бортового камня, обустройство подхода к пешеходномe переходу |
| 12 | 2-я Филевская ул., д.8 и д.8, корп.1 | замена покрытия на детской площадке |
| 13 | Василисы Кожиной ул. д. 16, корп.3 | обустройство газона |
| 14 | Барклая ул., д.11 | обустройство лестницы для маломобильных групп граждан |
| 15 | Минская ул., д. 4 | обустройство лестницы |
| 16 | Филевский бульвар, д.9 | ремонт АБП (дворовая территория),а также обустройство дополнительных парковочных карманов |
| 17 | Филевский бульвар, д.21 | ремонт АБП (дворовая территория), а также обустройство дополнительных парковочных карманов |
| 18 | Филевский бульвар, д.20 | ремонт АБП (дворовая территория), а также обустройство дополнительных парковочных карманов |
| 19 | Новозаводская ул., д.19 | ремонт АБП вдоль школьного забора по Новозаводская ул. |
| 20 | Большая Филевская ул., д.35 | обустройство лестниц |
| 21 | Реконструкция площадок РСО |  |
| 22 | Василисы Кожиной ул., д.6 кор.2, Василисы Кожиной ул., д.10, д.12 Василисы Кожиной ул., д.26 3-я Филевская ул., д.4 Минская ул., д.4, д.6 2-я Филевская ул., д.14 Олеко Дундича ул., д.27 | установка поручней для маломобильных групп граждан |

Программа благоустройства «Мой район»

Проектирование 44 квартала

Заключен контракт с ООО «СТ Центр» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по благоустройству 44 квартала на общую сумму 3 000 000, 00 руб.

Благоустройство озелененной территории Сеславинского бульвара

В рамках реализации программы применен комплексный подход, а именно  выполнено благоустройство не только конкретного объекта - Озелененной территории вдоль Сеславинской улицы, но и благоустройство всех прилегающих     к нему дворовых территорий.

В 2019 году на благоустройство Озелененной территории вдоль Сеславинской улицы выделено финансирование в размере 56 091 900,00 руб.

В ходе комплексного благоустройства Озелененной территории вдоль Сеславинской улицы выполнены работы:

- ремонт асфальтобетонного покрытия – 1592 кв.м;

- замена/установка бортового камня – 3710 пог.м;

- модернизировано детских площадок –1 шт.;

- устройство/замена резинового покрытия площадок –218 кв.м;

- установлено малых архитектурных форм – 52 шт.;

- выполнен ремонт газонов – 14497 кв.м;

- обустроено плиточного покрытия – 4403 кв.м;

- установлено новых опор освещения – 63 шт.;

- посажено деревьев шт., кустарников – 1234 шт.;

- элементы городской среды (подпорная стенка 190 пог.м, сцена 1 шт.);

- установка поручней – 22 кв.м;

- устройство цветников – 22 пог.м;

- установка лестниц – 9 шт.;

- установка пандусов – 4 шт.

В рамках Городской программы «Мой район» выполнено комплексное благоустройство 10 дворовых территорий по ул. Сеславинская, на общую сумму 20 000 000, 00 руб.

В ходе комплексного благоустройства выполнены следующие виды работ:

- ремонт асфальтобетонного покрытия – 9094 кв.м;

- демонтаж и установка бортового камня – 3455 пог.м;

- модернизировано детских площадок – 6 шт.;

- устройство/замена резинового покрытия площадок – 1 146 кв.м;

- установлено малых архитектурных форм – 96 шт.;

- ремонт газонов – 2700 кв.м.

| № | Адрес | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул.Алябьева, 2 | Комплексное благоустройство |
| 2 | ул. Минская ул. 16, кор.1 | Комплексное благоустройство |
| 3 | ул.Сеславинская, 22 | Комплексное благоустройство |
| 4 | ул.Сеславинская, 24 | Комплексное благоустройство |
| 5 | ул.Сеславинская, 26 | Комплексное благоустройство |
| 6 | ул.Сеславинская, 28 | Комплексное благоустройство |
| 7 | ул.Сеславинская, 30 | Комплексное благоустройство |
| 8 | ул.Сеславинская, 32 | Комплексное благоустройство |
| 9 | ул.Сеславинская, 40 | Комплексное благоустройство |
| 10 | ул.Сеславинская, 42 | Комплексное благоустройство |

Благоустройство 49 квартала

В рамках Городской программы «Мой район» выполнено комплексное благоустройство дворовой территорий по адресу: ул. Новозаводская, д.25 корп.1-8, на общую сумму 30 000 000, 00 руб.

В ходе комплексного благоустройства выполнены следующие виды работ:

- ремонт асфальтобетонного покрытия – 1616 кв.м;

- демонтаж и установка бортового камня – 884 пог.м;

- модернизировано детских площадок – 5 шт.;

- модернизировано спортивных площадок – 2 шт.;

- устройство/замена резинового покрытия площадок –1103 кв.м;

- установлено малых архитектурных форм – 46 шт;

- выполнен ремонт газонов – 4534 кв.м;

- установлено новых опор освещения – 17 шт.;

- посажено деревьев шт., кустарников –367 шт.;

- посадка цветов – 436 шт.

Благоустройство 4 дворовых территорий

В рамках выделенного дополнительного финансирования на сумму 10 535 300,00 руб. выполнено благоустройство 4 дворовых территорий:

- Кастанаевская, 5,

- Кастанаевская 11,

- 3-я Филевская ул., д.5

- Василисы Кожиной ул., д.18

В ходе благоустройства вы полнены следующие виды работ:

- модернизировано детских площадок -1 шт.;

- Устройство/замена резинового покрытия площадок -360 кв.м;

- Установлено малых архитектурных форм -9 шт.;

- ремонт асфальтобетонного покрытия – 5535 кв.м;

- замена/установка бортового камня – 1593 пог.м;

- ремонт газонов – 1610 кв.м.

Государственная программа города Москвы «Жилище»

(утверждена постановление Правительства Москвы

от 27 сентября 2011 г. №454)

В рамках реализации основной программы АБП «Большими картами» выполнено благоустройство 23 дворовых территорий: на сумму 45 677 700 руб.

В ходе программы ремонт АБП Большими картами были запланированы и выполнены следующие виды работ:

- ремонт асфальтобетонного покрытия – 40255 кв.м;

- демонтаж и установка бортового камня – 9447 пог.м;

- ремонт газонов – 4212 кв.м.

| № | Адрес | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул.Алябьева, 6 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 2 | Багратионовский проезд, 3 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 3 | Багратионовский проезд, 4 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 4 | ул.Заречная, 5, кор.1 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 5 | ул.Заречная, 5, кор.2 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 6 | ул.Заречная, 7 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 7 | ул.Кастанаевская, 12, кор.1 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 8 | ул.Новозаводская, 15, кор.1 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 9 | ул.Новозаводская, 17, кор.2 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 10 | ул.Новозаводская, 21 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 11 | ул.Сеславинская, 10 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 12 | ул.Сеславинская, 12, кор.2 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 13 | ул.Тучковская, 11 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 14 | ул.Тучковская, 2 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 15 | ул.Тучковская, 7 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 16 | ул.Тучковская, 9 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 17 | Филевский бульвар 19 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 18 | Физкультурный проезд, 3 кор.2 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 19 | Физкультурный проезд, 5 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 20 | Филевский бульвар, 34 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 21 | Филевский бульвар, 35 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 22 | Филевский бульвар, 36 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 23 | Филевский бульвар, 37 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |

В рамках реализации программы ремонт АБП «Большими картами» было выделено дополнительное финансирование и выполнено благоустройство еще 12 дворовых территорий на общую сумму 29 518 000,00 руб.

В ходе программы выполнены следующие виды работ:

- ремонт асфальтобетонного покрытия – 28282 кв.м;

- демонтаж и установка бортового камня – 4367 пог.м.

| № | Адрес | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул.Барклая, 17 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 2 | ул.Большая Филевская, 21, кор.1 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 3 | ул.Большая Филевская, 21, кор.2 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 4 | ул.Большая Филевская, 21, кор.4 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 5 | ул.Большая Филевская, 21/19, кор.3 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 6 | ул.Василисы Кожиной, 12 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 7 | ул.Минская, 8 кор.1 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 8 | ул.Минская, 10 кор.2 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 9 | ул.Большая Филевская, 23 кор.1 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 10 | ул.Большая Филевская, 23 кор.2 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 11 | ул.Большая Филевская, 23 кор.3 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 12 | ул.Минская, 6 кор.1 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 13 | ул.Минская, 6 кор.2 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 14 | ул.Кастанаевская, 4, 6, 8 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |
| 15 | ул.Кастанаевская, 9, кор.1 | ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами |

Реконструкция контейнерных площадок

В рамках реализации городской программы «Жилище» для реконструкции контейнерных площадок было выделено финансирование в размере 250 000,00 руб. для расширения контейнерных площадок в количестве 2 шт., по адресам:

- Олеко Дундича ул., д.7,

- 2-я Филевская ул., д.3.

Опоры освещения

В 2019 году в соответствии с имеющейся технической возможностью на территории района Филевский парк установлено 119 опора освещения.

Обустройство дополнительных опор наружного освещения на территории города Москвы осуществляется Департаментом ЖКХ города Москвы в соответствии с согласованными районами адресными перечнями потребности опор наружного освещения.

| № | Адрес | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Филевский б-р д. 7 к.1 | Обустройство опор освещения |
| 2 | 3-я Филевская д. 6 к.5 | Обустройство опор освещения |
| 3 | Минская д. 16 к.1 | Обустройство опор освещения |
| 4 | Новозаводская д. 8/8 к.5 к д 8 к. 4 | Обустройство опор освещения |
| 5 | Минская д. 14, к.1 | Обустройство опор освещения |
| 6 | Барклая д. 16 к.1-2 | Обустройство опор освещения |
| 7 | Заречная д. 3 | Обустройство опор освещения |
| 8 | Филевский б-р д. 23 | Обустройство опор освещения |
| 9 | от ДК им. Горбунова к Физкультурному проезду (зеленая дорожка на филях проезд от Новозаводской ул. До ДК им. Горбунова) | Обустройство опор освещения |
| 10 | от дома 17 к дому 12 по Филевскому бульвару | Обустройство опор освещения |
| 11 | Багратионовский д. 8 к.1 | Обустройство опор освещения |
| 12 | от ост. общ трансп "Ул Мясищева" в сторону дома 1 по Филевскому бульвару | Обустройство опор освещения |
| 13 | ул. Большая Филевская, д. 23, корп.3 | Обустройство опор освещения |
| 14 | ул. Василисы Кожиной, д. 10 | Обустройство опор освещения |
| 15 | ул. Кастанаевская, д. 26 | Обустройство опор освещения |
| 16 | Физкультурный проезд, д.3, корп.1 | Обустройство опор освещения |
| 17 | Тучковская ул., д.13 | Обустройство опор освещения |
| 18 | Олеко Дундича ул., д.27 | Обустройство опор освещения |
| 19 | Багратионовский проезд, д.14 | Обустройство опор освещения |
| 20 | Новозаводская ул., д. 12/11 | Обустройство опор освещения |
| 21 | Алябьева ул., д.1 | Обустройство опор освещения |
| 22 | от станции м. Фили по ул. Новозаводская до пересечения с ул. Большая Филевская | Обустройство опор освещения |
| 23 | ул. Баркаля, д.12 | Обустройство опор освещения |
| 24 | Филевский бульвар, д. 11 | Обустройство опор освещения |
| 25 | Филевский бульвар, д.24, корп.2 | Обустройство опор освещения |
| 26 | ул. Большая Филевская, д.19/18, корп.1 | Обустройство опор освещения |
| 27 | ул. Кастанаевская, д. 21, к.3 | Обустройство опор освещения |
| 28 | ул. Баркаля, д.5, к.5 | Обустройство опор освещения |
| 29 | от ул. Миснкая, д.18, к.1 до ул. Минская д.22 | Обустройство опор освещения |
| 30 | ул. Василисы Кожиной, д.4 | Обустройство опор освещения |
| 31 | ул. Большая Филевская, д.27, корп.1,2 | Обустройство опор освещения |
| 32 | Филевский бульвар, д.2 | Обустройство опор освещения |
| 33 | ул. Тучковская (парковка напротив д. 9) | Обустройство опор освещения |
| 34 | Филевский бульвар (парковка напротив вл. 1Г) | Обустройство опор освещения |
| 35 | ул. Новозаводская (парковка от д. 6 до д. 2к4) | Обустройство опор освещения |
| 36 | ул. Новозаводская д. 17 к.2 | Обустройство опор освещения |
| 37 | Филевский б-р д 11 | Обустройство опор освещения |
| 38 | Ул. Сеславинская д. 18 | Обустройство опор освещения |
| 39 | Ул. Сеславинская д. 20 | Обустройство опор освещения |
| 40 | Ул. Сеславинская д. 22 | Обустройство опор освещения |
| 41 | Ул. Сеславинская д. 22 и Б. Филевская д. 23 к.4 | Обустройство опор освещения |
| 42 | Ул. Б. Филевская д. 35 | Обустройство опор освещения |
| 43 | Ул.Барклая д. 16 к.2 | Обустройство опор освещения |
| 44 | Ул. Барклая д. 16 к.4 | Обустройство опор освещения |
| 45 | Ул. Б. Филевская д. 19/18 к.1 | Обустройство опор освещения |
| 46 | Ул. Б. Филевская д. 19/18 к.2 | Обустройство опор освещения |
| 47 | Ул. Минская д. 16 к.1 | Обустройство опор освещения |
| 48 | Ул. Сеславинская д. 26 | Обустройство опор освещения |
| 49 | ул. Тучковская д. 11 | Обустройство опор освещения |
| 50 | Новозаводская д. 17 к.2 | Обустройство опор освещения |
| 51 | Филевский б-р д. 7 к.1 к дому 9 | Обустройство опор освещения |
| 52 | 2-я Филевская д.3 | Обустройство опор освещения |
| 53 | дублер ул. Большая Филевская под Шелепихинским мостом | Обустройство опор освещения |
| 54 | Филевский б-р д. 12 | Обустройство опор освещения |
| 55 | 2-я Филевская д. 6 к.4 | Обустройство опор освещения |
| 56 | О. Дундича д. 21 к.3 | Обустройство опор освещения |
| 57 | О. Дундича д. 27 | Обустройство опор освещения |

Всего за 2019 год благоустроено 150 дворовых территорий, 1 объект II категории, озелененная территория вдоль Сеславинской улицы, 10 объектов дорожного хозяйства.

Модернизировано 22 детских и 5 спортивных площадок, организовано   20 парковочных машиномест, проведена замена асфальтобетонного покрытия общей площадью 103 255 кв.м., установлено 199 новых опор освещения, посажено  1601 деревьев и кустарников.

СЭРР (социально-экономическое развитие района)

В рамках реализации постановления Правительства Москвы от 13.09.2012  № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» по направлению жилищно-коммунального хозяйства управе района было выделено финансирование в размере 3 000 000,00 руб. (реализовано на сумму 2 663 000,00 руб.).

В рамках реализации данной ГБУ «Жилищник района Филевский парк» программы выполнено обустройство 17 альпинариев по следующим адресам:

- Новозаводская д. 25 корп.7,

- Физкультурный проезд, д.5,

- Большая Филевская д.13,

- Минская, д.16, корп.1,

- Барклая д.12, д.5 корп.5,

- Олеко Дундича ул., д. 13 корп.2,

- Новозаводская, д.2, корп.1, 3-я Филевская ул., д.8, корп.2,

- Сеславинская ул., д.38, д.42,

- Филевский бульвар, д.21, д.9, д.39, д.35.

По согласованию с Муниципальными депутатами установлены эко-урны для собак в количестве 23 шт. по следующим адресам:

- Филевский бульвар, д.3 (1 шт.), д.7,кор.1 (1 шт.), д.8 (1 шт.), д.9 (1 шт.), д.23 (2 шт.), д.12 (1 шт.), д.34 (1 шт.), д.36 (1 шт.), д.37 (1 шт.), д.39 (1 шт.), д.40 (1 шт.), 41 (1 шт.);

- Василисы Кожиной ул., д.4 (1 шт.), д.6 кор.2 (1 шт.), д.20 (1 шт.);

- Барклая ул., д.3 (1 шт.);

- Олеко Дундича ул. (3 шт.);

- 3-я Филевская д.7 кор.1 (1 шт.), д.6 кор.2 (1 шт.);

- 2-я Филевская д.5 кор.3 (1 шт.).

Выполнено обустройство входных групп адаптированных для использования маломобильных групп граждан по следующим адресам:

Сеславинская ул., д.10 установка металлической входной двери  + автоматический доводчик,

Филевский бульвар, д.36 под.2 установка металлической входной двери  + автоматический доводчик + установка новой тамбурной двери.

Сумма экономии в размере 337 000,00 руб., которая образовалась в результате проведения закупки материалов, с согласования с Муниципальными депутатами была выделена на закупку ограничительных элементов.

По многочисленным обращениям граждан ГБУ «Жилищник района Филевский парк» были установлены антипарковочные столбики по следующим адресам:

- Филевский бульвар, д.23;

- Багратионовский проезд, 4;

- Береговой проезд, д.9, корп.5.

Содержание и уборка территории района

В целях совершенствования системы содержания объектов жилищного фонда, улучшения качества и надежности их эксплуатации и ремонта, а также повышения уровня обслуживания и благоустройства, на территории района  Филевский парк организовано 6 мастерских участков.

Для уборки дворовых территорий в штатном режиме задействованы306 дворников на 6-ти подведомственных эксплуатационных участках, на балансе имеется коммунальная техника и малая механизация (мотоблоки, тележки дозаторы, газонокосилки, тримеры, высоторезы и т.д.).

Весь персонал обеспечен необходимым оборудованием и инвентарём (лопаты, скребки, ледорубы, метла, веники, тележки для сбора мусора и т.д.).

Работы по санитарному содержанию района производятся собственными силами ГБУ «Жилищник района Филевский парк» в соответствии с регламентом уборки.

Зимняя уборка дворовых территорий:

Площадь зимней уборки – 620 720 кв.м, из них:

-механизированная уборка- 205 180 кв.м,

-ручная уборка с применением мотоблоков– 124 030 кв.м,

-ручная уборка – 291 510 кв.м.

Летняя уборка дворовых территорий:

Площадь уборки-1279 880 кв.м, из них:

-ручная уборка – 1074697 кв.м,

-механизированная уборка – 205183 кв.м.

Содержание и уборка дворовых территорий и объектов ОДХ осуществляется силами ГБУ «Жилищник района Филевский парк», за исключением улиц: Кастанаевская, Большая Филевская, Барклая, Минская, обслуживание которых осуществляет ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО города Москвы».

В оперативном управлении ГБУ «Жилищник района Филевский парк» находится: 230 дворовых территорий - общей площадью 1 567 611 кв.м, из них: 149 детских площадок и 25 спортивных, 1 площадка для выгула собак.

Подготовка объектов района Филевский парк к зимней эксплуатации

Распоряжением управы района Филевский парк от 25 апреля 2019 года   № 33 создана тепловая комиссия района Филевский парк. За период подготовки было проведено 14 заседаний тепловой комиссии с участием представителей частных управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, ГБУ «Жилищник района Филевский парк» руководителей предприятий здравоохранения, образования, представителей АО «ГКНПЦ им.М.В.Хруничев», ПАО МОЭК, КП МЭД.

Подготовка объектов велась по направлениям:

- жилой фонд;

- объекты здравоохранения, социальной сферы;

- прочие объекты.

К началу отопительному периода подготовка всех объектов к зимнему периоду была завершена. Соответствующие Акты готовности к зимней эксплуатации подписаны МЖИ.

В зимний период 2019 года было сформировано 46 бригад (184 человека).

Работы по очистке кровли и выступающих элементов зданий от снега и наледи проводились в соответствии с требованиями от 06 мая 2012 года ЖНМ-2005/04 «Организация работ по очистке жилых и общественных зданий от снега и наледи».  В зимний период подлежат очистке от снега и наледи 140 строений (и них 3 ЧУК) и 95 строений с металлической скатной кровлей (из них 3 ЧУК).

На территории района расположены квартальные котельные: КТС № 51  и котельная на территории предприятия Цех №12, осуществляющие подачу теплоносителя в жилые строения и объекты здравоохранения и образования района Филевский парк. Данные объекты осуществляют подачу теплоносителя в 95 МКД  и 10 строений здравоохранения и образования района Филевский парк. Вышеуказанная котельная 1959 года постройки, оборудована 6 нагревательными котлами и обслуживает 37 жилых домов, в которых проживает 13547 человек, 10 объектов административного фонда, 1 гостиницу, 4 объекта образования.

Выполнение работ по приведению в порядок подъездов

многоквартирных домов

В 2019 году в рамках текущего ремонта ГБУ «Жилищник района Филевский парк» выполнен текущий ремонт 98 подъездов.

*Справочно: Периодичность работ (1 раз в 3 года, или 1 раз в 5 лет) установлена постановлением Госстроя от 27.09.2003 г. № 170.

Кроме того, в жилых корпусах, во всех подъездах, проведены сезонные работы по окраске входных групп, перил, щитков, мусоростволов, переходных  и прихолловых дверей, по частичному ремонту кровельного покрытия общей площадью 720 кв.м (65 - козырьки и 655 - кровли). Осуществлен локальный ремонт примыканий козырьков балконов к зданию.

В 2019 году подрядной организацией ООО «Пндус.СУ» для маломобильных групп граждан в подъездах многоквартирных жилых домов были установлены откидные пандусы:

- Филевский бульвар, д.23

- Кастанаевская ул., д.11

- Большая Филевская ул., д.13

- Большая Филевская ул., д.17

- Заречная ул., д.1, корп.2

- Барклая ул., д.16, корп.2

- Сеславинская ул., 22

Региональная программа капитального ремонта

общего имущества многоквартирных домов в городе Москве

Региональная программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов утверждена постановление Правительства Москвы  от 29 декабря 2014 года № 832-ПП со  сроком реализации с 2015 по 2044 года.

На текущий момент в рамах заключенных контрактов с Фондом капитального ремонта города Москвы было отремонтировано 35 многоквартирных домов (из них подрядными организациями 28).

С 2019 года ГБУ «Жилищник района Филевский парк» заключены договора  на проектирование по объектам и проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов - 7 МКД:

- Тучковская ул., д.7; Минская ул., д.10, корп.1 - ремонт подъездов на сумму 1 429 166,59 руб.;

- Минская ул., д.10, корп.1 - ГВС (стояки), ЦО (стояки), ХВС (стояки) на сумму 2 532 581,86 руб.;

- Барклая ул., д.5, корп.5 -ХВС (магистрали), Кровля, Фасад на сумму 4 811 645,91 руб.;

- Барклая ул., д.16, корп.3 ГВС (стояки), ХВС (стояки);

- Кастанаевская ул., д.5 - ЦО (магистрали), ХВС (магистрали), ГВС (магистрали), ГВС (стояки), ХВС (стояки), ВО (магистрали), электроснабжение, мусоропровод, кровля, подвалы на сумму 22 183 603,96 руб.;

- Филевский бульвар, д.20 ГВС (магистрали), ВО (магистрали), электроснабжение, мусоропровод, пожарный водопровод, кровля, подвалы, водосток на сумму 7 478 507,19 руб.;

- Филевский бульвар д.22 ГВС (магистрали), ВО (магистрали), электроснабжение, мусоропровод, пожарный водопровод, кровля, подвалы, внутренний водосток на сумму 7 516 364,98 руб.

| Адрес | Подрядчик |
| --- | --- |
| Алябьева ул. 4 к.3 | ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» |
| Алябьева ул. 6 | ООО «Ю-Конкрит» |
| Алябьева ул. 8 | ГБУ «Жилищник района Крылатское» |
| Багратионовский пр. 1 с. 3 | ООО «Импекс» |
| Багратионовский пр. 4 | ООО «Энергоэффективные технологии» |
| Багратионовский пр. 8 корп. 1 | ГБУ «Жилищник района Раменки» |
| Багратионовский пр. 8 корп. 2 | ГБУ «Жилищник района Раменки» |
| Барклая 16 к.1 | ООО ГК «Политек» |
| Кастанаевская ул. 6 | ООО ГК «Политек» |
| Кастанаевская ул. 11 | ООО «Спецтехномонтаж» |
| Кастанаевская ул. 21 | ООО ГК «Политек» |
| Кастанаевская ул. 26 | ООО «Гаранстрой» |
| Минская ул. 20 | ООО «СУ-106» |
| Олеко Дундича ул. 3 | ООО ГК «Политек» |
| Сеславинская ул. 6 | ООО «УК «АртСтрой» |
| Сеславинская ул. 8 | ООО ГК «Политек» |
| Сеславинская ул. 16 корп. 1 | ООО «ПОЛЕТ-К» |
| Сеславинская ул. 24 | ООО «Ю- Конкрит» |
| Сеславинская ул. 40 | ООО «Импекс» |
| Сеславинская ул. 42 | ООО «Управляющая компания «АртСтрой» |
| Тучковская ул. 9 | ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» |
| Физкультурный пр. 3 корп. 2 | ООО "УК «АртСтрой» |
| Физкультурный пр. 5 | ООО «АльпКомСтрой» |
| Филевская 2-я ул. 10 | ООО «ВЕКТОРСТРОЙ» |
| Филевская 2-я ул. 5 корп. 3 | ООО «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |

Сбор (накопление) твердых коммунальных отходов на территории района Филевский парк, образующихся в многоквартирных жилых домах

Для своевременного вывоза мусора и поддержания территории в надлежащем санитарном состоянии, в рамках эксперимента мусоровывозящая организация  ООО «МКМ Логистика» вывозит мусор с контейнерных площадок (134 мест сбора отходов, на балансе ГБУ «Жилищник района Филевский парк») из них:

- 118 контейнерные площадок (68 шкафов модульных и 50 кирпичных), (все контейнера объемом 1,1 м3);

- 3 выкатные площадки;

-  8 бункерных площадок;

- 5 площадок для раздельного сбора мусора согласно фракции (синий, желтый, зеленый).

Контейнерные и бункерные площадки соответствуют «Правилам санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка   в городе Москве» № 1018-ПП от 09.11. 1999 г., в части расположения их от жилых домов и удобной транспортной системе вывоза мусора.

Так же в 2019 было заключено 2 контракта на вывоз порубочных остатков после опиловок деревьев и подготовки территории к летнему и осеннему периодам, с организацией ООО «ТрансРегионСервис».

Общий объем контрактов составляет вывоз спила и смета 2 160 м3, бункера объемом 8 м3 устанавливаются по заявкам балансодержателя.

Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства

Парк самоходной и автомобильной техники насчитывает 66 единиц.

Вся техника оснащена системой «ГЛОНАСС» и располагается на производственной базе ГБУ «Жилищник района Филевский парк» по адресу: Береговой проезд, вл. 8.

Ремонт техники выполняется собственными силами в ремонтной зоне  на производственной базе ГБУ «Жилищник района Филевский парк», в связи с чем, работы по ремонту техники выполняются оперативно, в кротчайшие сроки.

База оборудована площадкой для размещения техники, помещениями  для персонала и медработника, комнатами отдыха и приема пищи, санузлами, ремонтным боксом и складскими помещениями, а расположение на территории района Филёвский парк позволяет оперативно выводить технику для уборки дворовых территорий и объектов дорожного хозяйства.

В 2019 году в районе Филевский парк произведен текущий ремонт на объектах дорожного хозяйства силами ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» на следующих объектах:

- ул.Мясищева,

- ул. Алябьева,

- проезд у магазина Свет.

- Проезд от улицы Барклая до роддома №2 (выполнены только работы по ремонту газонов).

В зимний период (по состоянию на 1 января 2020 года) вывезено более 49 тыс. куб.м снега. Вывоз снега осуществляется на снегоплавильный пункт   АО «Мосводоканал».

В целях приведения территории в надлежащее санитарное состояния, а также предотвращения образования наледи, ГБУ «Жилищник района Филевский парк» проводится обработка дворовых территорий противогололедными материалами (далее ПГМ). Обработка  осуществляется строго в соответствии с факсограммами полученными от Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

База хранения противогололедных материалов находится по адресу: Береговой проезд вл.8.

Озеленение

В 2019 году в рамках реализации программы «Миллион деревьев»  и с согласования с Советом депутатов района Филевский парк проведена посадка зеленых насаждений в количестве: 52 дерева и 318 кустарников, ГБУ «Жилищник района Филевский парк» в весенне-летний период 2019 года проведена высадка однолетних цветов 35 136 шт., на цветники общей площадью -510 кв.м.

Сфера экономической политики, торговли и услуг

С целью пресечения несанкционированной торговли на территории района Филевский парк мобильной группой управы района Филевский парк за 2019 год совершено более 350 объездов территории.

По результатам данных объездов составлено 97 протоколов  об административных правонарушениях по ст. 11.13 КоАП г. Москвы на сумму 327 500 руб., оплачено из которых 235000 руб, что составило 71% взыскиваемости. Необходимый пакет документации по нарушителям, не оплатившим штрафные санкции, направлен в службу судебных приставов для взыскания задолженности.

На территории района в течение 2019 году актуализирована  и реорганизована  схема размещения нестационарных торговых объектов, которая включает  в себя 38 нестационарных торговых объекта нового образца. Из них  8 киосков со специализацией «мороженое», 22 объекта по реализации печатной продукции, торговый автомат, 3 елочных базара и 3 бахчевых развала. Еженедельно управой района проводится мониторинг соблюдения предпринимателями условий договора на осуществление торговой деятельности.

Сфера градостроительной деятельности, строительства, предотвращения и противодействия самовольному строительству, имущественно-земельных  и жилищных отношений

Завершенная деятельность строительных организаций

(капитальное строительство)

1. По адресу: Василисы Кожиной, вл.13 завершено строительство объекта  «Многофункциональный комплекс с апартаментами и спортивной волейбольной ареной».

Присвоенный адрес: Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 13.

Застройщик:  НП СК «Динамо»

Заказчик: ООО «Волей-Гранд»

Ген.подрядчик:  ООО «ГРМ»

Разрешение на ввод: №77-208000-009269-2019 от 23.12.2019.

2. По адресу: ул. Василисы Кожиной завершена реконструкция улицы.

Технический заказчик: ЗАО «Генеральная дирекция «Центр»

Генеральный подрядчик: ООО «Главстройгрупп».

Разрешение на ввод: 77-208000-009177-2019 от 05.11.2019.

Объекты действующего строительства:

1. По адресу: ул. Барклая, вл. 9 ведется строительство храмового комплекса в честь святителя Спиридона Тримифунтского на 300 прихожан и домом причта, в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 20.10.2010г. №2367-РП   в рамках реализации программы «200 Храмов Москвы».

Застройщик: религиозная организация «Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский патриархат)

Разрешение на строительство: RU77208000-010547.

Состояние строительства: на февраль 2020 года:

- ведутся работы по устранению замечаний, финишная отделка главного зала;

- установлены входные двери;

- ведется работа по устройству медного покрытия шатра;

- выполнено благоустройство территории Храма.

Дом причта принят.

Теплоснабжение Храма выполнено.

Планируемый срок ввода 2-й квартал 2020 года.

В целях обеспечения темпов строительства, ежедневно проводятся совещания под контролем советника Мэра Москвы В.И. Ресина.

2. По адресу: ул. Заречная улица, вл. 2/1 ведется реализация 1 этапа строительства многофункционального жилого комплекса «Западный порт».

Застройщик:  ОАО "Порт-Сити"

Ген. подрядчик: ООО «ГД МАСТЕР»

Разрешение на строительство: 77-208000-013752-2016 от 16.12.2016 сроком  до 16.05.2020.

Проектом предусмотрено: строительство многофункционального комплекса, локальных очистных сооружений, канализационной насосной станции общей площадью 64 070,10 кв. м.

Состояние строительства: на февраль 2020 года:

- ведутся отделочные работы.

Все необходимые договора по тех. присоединению заключены и оплачены.

Планируемый срок ввода – 30.06.2020 год.

3. По адресу: ул. Заречная улица, вл. 2/1 начата реализация 2 этапа строительства «Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой   и встроенно-пристроенными ДОО».

Застройщик:  ОАО "Порт-Сити"

Ген. подрядчик: ООО «ГД МАСТЕР»

Разрешение на строительство: 77-208000-017522-2018 от 30.06.2018 сроком    до 30.06.2023.

Проектом предусмотрено: строительство многоэтажного жилого комплекса  с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными ДОО общей площадью 250325,60 кв.м.

Состояние строительства: на февраль 2020 года:

- ведутся монолитные работы на уровне 9-14 этажей и устройство подземной парковки.

Планируемый срок ввода 30.06.2023 года.

4. По адресу: Береговой проезд, вл. 2, вл. 2 стр. 18, 19 ведется реализация проекта «Жилая застройка с подземным паркингом, со встроенно-пристроенным зданием ДОУ, инженерными сетями, благоустройством и инженерной подготовкой территории, район Филевский парк, Береговой проезд, вл. 2, вл. 2, стр. 18, вл. 2, стр. 19 с комплексным благоустройством и озеленением части территории природного комплекса № 1-ЗАО «Бульвар (4 участка) вдоль р. Москвы в районе Филевский Парк».

Застройщик:  КП УГС

Ген. подрядчик: АО ГК «315 УНР»

Разрешение на строительство: 77-208000-016124-2017 от 29.12.2017 сроком   до 12.03.2019.

Проектом предусмотрено:

- 2 группы жилых комплексов с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями на 1 этаже; 2 здания ДОУ, здание объекта общественного назначения, реконструкция подстанции скорой медицинской помощи.

Состояние строительства: на февраль 2020 года по корпусам 1-й очереди:

- строительно-монтажные работы завершены, ведутся пуско-наладочные работы лифтового оборудования;

- выполнено благоустройство территории, высадка деревьев, установка малых архитектурных форм.

- ведется устранение замечаний.

Планируемый срок ввода март 2020 года.

5. По адресу: Багратионовский, вл. 5, ведется строительство объекта «Многофункциональный жилой комплекс 1-й этап».

Застройщик:  ООО « Латириус»

Технический заказчик ЗАО «МР Групп»

Ген. подрядчик:  ООО "СК Гидротехстрой"

Разрешение на строительство: 77-208000-015969-2017 от 12.12.2017 сроком до 12.12.2020.

Проектом предусмотрено: строительство жилого комплекса общей площадью 127 093 кв.м.

Состояние строительства: на март 2020 года:

-ведутся монолитные работы на уровне 42 этажа;

Планируемый срок ввода IV квартал 2020 года.

6. По адресу: Береговой проезд, вл. 3 ведется строительство жилого комплекса многоэтажных домов с подземными паркингами и нежилыми встроено-пристроенными помещениями на первых этажах: в т.ч. ДОО на 150 мест и помещения свободного назначения, с сетями и сооружениями инженерно-технического обеспечения.

Застройщик: "Малахит" (ООО)

Технический заказчик: "Главстрой" (АО)

Генеральный подрядчик: ГС Констракшен (ООО)

Разрешение на строительство: №77-20888-16125-2017 от 29.12.2017.

Состояние строительства: на март 2020 года:

- монолитные работы завершены;

- ведутся отделочные работы;

- выполнено остекление.

Планируемый срок ввода 2-й квартал 2020 года.

7. По адресу: ул.Новозаводская, вл.18, напротив ул.Мясищева, домов 34-37 ведется строительство Национального космического центра на базе завода имени М.В.Хруничева.

Заказчик: ГКНПЦ им. М.В.Хруничева

Подрядная организация: АО «Мосинжпроект».

В настоящее время начаты работы по устройству свайного поля.

Проектная документация в стадии разработки.

8. Очистные сооружения для территории жилого микрорайона с бульваром, расположенной вдоль берега р.Москвы, Филевского бульвара и проектируемого проезда 2017.

Заказчик: АО «УКС ИКС и Д»

Подрядная организация: ООО «Строй-монтаж 2002»

Уведомление о проведении работ без ордера зарегистрировано в  ОАТИ г.Москвы, рег. номер 0001-9000003-051001-0015129/19.

Получено Разрешение на строительство № 77-208000-018521-2019 от 14.10.2019.

В настоящее время ведутся работы по устройству котлована.

Срок начала работ – 23.05.2019

Срок окончания работ – 07.12.2020

.Программа реновации ветхого жилого фонда города Москвы

С 15 мая 2017 по 15 июля 2017 прошли голосования в системе «Активный гражданин», в МФЦ района, а так же проведены общие собрания собственников в МКД.

По результатам проведенных мероприятий 35 домов ветхого жилого фонда включены в программу реновации. (Перечень утвержден постановлением Правительства Москвы от 01.08.2017 № 497-ПП «О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве»).

| 3-я Филевская ул., д.10 3-я Филевская ул., д.4 3-я Филевская ул., д.6, корп.1 3-я Филевская ул., д.7, корп.1 3-я Филевская ул., д.7, корп.2 3-я Филевская ул., д.8, корп.1 Береговой проезд, д.9, корп.1 Большая Филевская ул., д.10 Большая Филевская ул., д.8, корп.1 Большая Филевская ул., д.8, корп.2 | Заречная ул., д.5, корп.1 Заречная ул., д.5, корп.2 Кастанаевская ул., д.21, корп.3 Кастанаевская ул, д.3 Минская ул., д.6, корп.1 Новозаводская ул., д.13 Новозаводская ул., д.15, корп.1 Новозаводская ул., д.15, корп.2 Новозаводская ул., д.17, корп.1 Новозаводская ул., д. 8/8, корп.5 Новозаводская ул., д. 8/8, корп.6 | Сеславинская ул., д.18 Сеславинская ул., д.38 Алябьева ул., д.1 Барклая ул., д.7/1, корп.2 В.Кожиной ул., д.16, корп.1 В.Кожиной ул., д.16, корп.2 В.Кожиной ул., д.8, корп.1 В.Кожиной ул., д.24, корп.2 Минская ул., д.6, корп.2 Минская ул., д.8, корп.2 Сеславинская ул., д.20 Барклая ул., д.11 Олеко Дундича ул., д.21, корп.1 |
| --- | --- | --- |

Для начала волнового переселения согласно постановлению Правительства Москвы № 972-ПП от 07.12.2017 «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 26 сентября 2017 г. № 708-ПП» утверждена стартовая площадка в районе Филевский парк по адресу: Береговой проезд, вл.2, стр.18, 19, для программы реновации выделяется 20% построенной площади  (общая жилая площадь комплекса 119000 кв. м.).

Состояние строительства: на март 2020 года по корпусам 1-й очереди:

- строительно-монтажные работы завершены, ведутся пуско-наладочные работы лифтового оборудования;

- выполнено благоустройство территории, высадка деревьев, установка малых архитектурных форм.

- ведется устранение замечаний.

Планируемый срок ввода март 2020 года.

С учетом передаваемых площадей (20%) определены первые пять домов для переселения: ул. Новозаводская, д. 8/8, корп. 5, корп. 6, ул. Заречная, д. 5, корп. 1, 2 и ул. Б. Филевская д. 8 корп. 2.

На первом этаже вновь построенного дома будет выделено  помещение для создания «Информационного центра» по программе реновации.

Основные задачи Информационного центра:

- консультация по вопросам реновации;

- подбор жилья для физических и юридических лиц;

- прием заявлений от жителей с учетом пожеланий по новой квартире;

- оказание содействия в обеспечении жилищных прав граждан, решение вопросов по выбору этажности и других пожеланий по квартир, консультации по докупке м2- подбор предложений;

- выдача смотровых;

- выдача проектов договоров,  прием договоров на регистрацию;

- урегулирование спорных вопросов;

- консультация психолога – снижение напряженности населения, решение конфликтных ситуаций;

- демонстрация новых кварталов реновации, отделки, планировок (буклеты, видео-панели).

В информационных центрах реновации предполагается работа представителей Префектур АО, Управ районов, Департамента городского имущества, Фонда реновации.

В 2017 году в городе Москве, в том числе и в районе Филевский парк, начата программа реновации.

Сфера транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры

Объекты транспорта

В рамках реконструкции Филевской линии метрополитена завершена реконструкция станций метрополитена «Фили», «Багратионовская» и «Филевский парк».

В настоящее время продолжаются работы по устройству шумозащитных экранов на открытых перегонах от станции «Филевский парк» до станции «Багратионовская» и от станции «Багратионовская» до станции «Фили».

Планируемый срок завершения данных работ апрель 2020 года.

Объекты дорожной инфраструктуры

В 2019 году продолжена работа по ускорению передачи на баланс города, построенного в рамках возведения многофункционального комплекса «Фили град» по адресу: Береговой пр., д.5, проектируемого проезда №1672.

Участок прохождения проезда расположен в границах частного землеотвода ЗАО «Фили Девелопмент», используемого под застройку.

По информации застройщика указанная проезжая часть планируется к передаче на баланс города только после ввода в эксплуатацию последней (третьей) очереди строительства многофункционального комплекса, однако к реализации третьей части строительства до настоящего времени не приступали.

Также в 2019 году завершены работы по реконструкции объекта  улично-дорожной сети «улица Василисы Кожиной».

21 ноября 2019 запущена новая линия наземного метро МЦД-1, в составе которой 28 станций, общей протяженностью 52 км.

Сфера социальной политики, охраны труда

Предоставление адресной социальной помощи и социально-бытовых услуг гражданам льготной категории и малоимущим гражданам.

Управа района Филевский парк ежегодно проводит большую работу  по социальной поддержке жителей района, направленную на защиту нуждающихся и социально незащищенных категорий граждан: ветеранов войны и труда, инвалидов, многодетных семей, жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников фашизма, ликвидаторов последствий аварии  на ЧАЭС, воинов-интернационалистов, лиц, пострадавших от политических репрессий.

Данным категориям граждан  в 2019 году была оказана денежная помощь на сумму 350 000 рублей. Помощь получили 24 человека.

За счет средств управы района 16 жителей льготных категорий получили товары длительного пользования: холодильники, электрические и газовые плиты, стиральные машины, ноутбуки и телевизоры на сумму 448 420 рублей.

Управа района участвовала в поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны - долгожителей нашего района, в дни юбилеев они получили поздравительные письма  от Президента, цветы и памятные подарки.

В 2019 году традиционно проводились ремонтные работы в квартирах ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Ремонты были проведены  в квартирах 12 ветеранов Великой Отечественной войны на общую сумму 2 742 400 рублей.

Для ветеранов, инвалидов, чернобыльцев и многодетных семей управой района ежемесячно оплачивались услуги бань. За 2019 год услугами бань воспользовались 900 человек  на общую сумму 290 000 рублей.

За отчётный период к Новогодним праздникам для детей из социально незащищенных семей управой района были приобретены новогодние билеты  в количестве 298 штук.

Социально незащищенные граждане получили к праздничным датам 1 125 продуктовых набора на сумму 912 415 рублей.

В апреле 2019 года для малообеспеченных жителей района к Пасхе было приобретено 606 куличей на сумму 68 302 руб.

В декабре 2019 году на сцене Медиа Холла в Горбушкином дворе прошли два новогодних мероприятия для льготных категорий жителей. На проведение данных мероприятий управой района израсходовано 500 000 рублей.

Материально-техническое обеспечение проведения выборов

Управой района Филевский парк города Москвы в 2019 году организовано материально-техническое обеспечение проведения выборов депутатов Московской городской Думы седьмого созыва 08 сентября 2019 года в соответствии  с законодательством города Москвы. Район Филевский парк города Москвы включен в 5 избирательный округ города Москвы с районами Щукино и Хорошево - Мневники.

На территории района Филевский парк образовано 25 избирательных участков:

- 24 по месту жительства избирателей,

- 1 по месту временного пребывания избирателей.

В 2019 году избирательные участки были оснащены новым технологическим  оборудованием: кабинами для голосования, переносными ящиками голосования, а также были обеспечены необходимой мебелью, компьютерной техникой  и канцелярскими товарами.

Материально-техническое обеспечение и общее руководство деятельности общественных пунктов охраны порядка

На территории района Филевский парк расположено 5 общественных пунктов охраны порядка (далее – ОПОП) (Барклая ул., д.12, Филевский бульвар, д.40, О.Дундича ул., д.5, Б.Филевская ул., д.23 корп.2, Заречная ул., д.7) – 1 районный  и 4 территориальных, в которых осуществляют свою деятельность 5 сотрудников. В состав актива ОПОП входит 256 жителей района.

| № п/п | Наименование ОПОП/адрес/телефон/председатель | Территория, закрепленная за ОПОП |
| --- | --- | --- |
| 1. | Районный ОПОП № 61 адрес: ул. Барклая, д. 12 тел.: (499)-142-67-12 председатель Мартыненко Анатолий Михайлович | Багратионовский проезд, д.1стр.1-2, д.3, д.4, д.6, д.8 корп.1-2, д.10, д.12, д.14; ул.Тучковская, д.2, д.3, д.4, д.6, д.6 корп.2, д.7, д.9, д.9 корп.2, д.11, д.11корп.2, д.13; ул.Новозаводская, д.2, д.2 корп.1-5, д.2, корп.6-7, д.2 корп.8, д.2 корп.8А, д.2 корп.9; |
| 2. | Территориальный ОПОП № 57 адрес: Филевский бульвар, д. 40 тел.: (499)-738-69-84 председатель Раменский Олег Евгеньевич | Филевский бульвар, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6А, д.7,корп.1-2, д.8 корп.1-2, д.9, д.10, д.10 корп. 3, д. 11, д.12, д.13 корп.1-2, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.24 корп.1-3, д.34, д.35, д.36, д.37, д.39, д.40, д.41. |
| 3. | Территориальный ОПОП № 58 адрес: ул. Олеко Дундича, д. 5 тел.: (499)-142-15-24 председатель Зеленкова Светлана Владимировна | ул. Олеко Дундича, д.3, д.5, д.7, д.11, д.13 корп.1-2, д.19/15, д.21корп.1-3, д.23, д.25, д.27; ул. Кастанаевска, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9 корп.1-2, д.9А, д.10, д.11, д.12 корп.1. д.13, д.17, д.18, д.21, д.21корп.3, д.24, д.26, д.28, д.30 корп.1-2; ул.2-я Филевская, д.3, д.5 корп.1-3, д.6, корп.4-5, д.7 корп.1, д.7 корп.6-7, д.8, д.8 корп.1, д.10; ул.3-я Филевская, д.4, д.5, д.6, корп.1-2, д.8 корп.1-4; ул. Баркла, д.3, д.5 корп.1-5, д.7 корп.1, д.7/1корп.2; ул. Василисы Кожиной, д.4. д.6 корп.1-2, д.8 корп.1-3, д.10, д.12, д.14 корп.1,2,3,6,7, д.16 корп.1-3, д.18, д.20, д.22, д.24, корп.2, д.26; ул. Минска, д.4 корп.1, д.6 корп.1-2, д.8 корп.1-2, д.10 корп.1-2, д.12, д.14 корп.1 |
| 4. | Территориальный ОПОП № 59 адрес: ул.Б.Филевская, д.23, корп. 2 тел.: (499)-142-61-67 председатель Вощеникин Вадим Васильевич | ул.Сеславинская, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.12 корп.2, д.16 корп.1-2, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.32 корп.2, д.38, д.40, д.42; ул. Баркла, д.11, д.12, д.13 корп.1-2, д.14, д.15корп.1-3, д.16 корп.1-4, д.17; Физкультурный проезд, д.3корп.1-2, д.5; ул.Б.Филевская, д.13, д.15, д.17, д.19/18, корп.1-2, д.21 корп.1,2,4, д.21/19 корп.3, д.23 корп.1,2,3,4,6, д.27 корп.1-3. д.31, д.35; ул.Алябьева, д.1, д.2, д.4 корп.1-3, д.6, д.8; ул. Минская, д.16 корп.1, д.18 корп.1, д.20, д.22 |
| 5. | Территориальный ОПОП № 60 адрес: ул. Заречная, д.7 тел.: (499)-148-35-73 председатель Маркин Иван Александрович | ул. Заречная, д.3 корп1-2, д.5 корп.1-2, д.7, д.15/7 корп.1-2; ул. Новозаводская, д.8, д.8 корп.3-4, д.8/8 корп.5-6, д.13, д.15 корп.1-2, д.17 корп.1-2, д.21, д.23/8 корп.1-2, д.25 корп.1-8; ул.Б.Филевская, д.8 корп.1-2, д.10/13, д.12, д.14 корп.1-2, д.16/4 корп.1,3; Береговой проезд, д.3, д.5, д.7 корп.1-3, д.9 корп.1-5 |

Управой района осуществляется общее руководство деятельностью, общественных пунктов охраны порядка на территории района, оказывается содействие в материально-техническом обеспечении: приобретение канцелярских товаров, оплата услуг по содержанию помещений, предоставляемых общественным пунктам охраны порядка.

За прошедший период к председателям совета ОПОП поступило 4 142 обращения, из них 1274 – обращений граждан, которым была оказана квалифицированная правовая помощь.

На территории района проведено 2850 предупредительно – профилактических мероприятий, в 11 случаях председатели ОПОП  принимали участие в раскрытии уголовных преступлений.

Также в ходе мониторингов, и от жителей района была получена информация о незаконной сдачи в аренду 409 квартир. Данные адреса были занесены в базу СИВ ОПОП (Систему информационного взаимодействия) и направлены в ОМВД России по району Филевский парк города Москвы для дальнейшей проверки. По результатам проведенных проверок  было собрано 44 материала и направлено в ИФНС №30 для решения вопроса о взыскании налогов.

На портал Правительства Москвы «Наш город» в 2019 году поступило 33 обращения о квартирах, в которых возможно проживают иностранные граждане  с нарушением правил пребывания на территории Российской Федерации. По данным адресам совместно с уполномоченными участковыми была проведена объективная проверка, нарушений не выявлено.

Сфера взаимодействия с населением, общественными объединениями граждан, средствами массовой информации

Проведение публичных слушаний и общественных обсуждений

В 2019 году собрания участников публичных слушаний проводились по 4 проектам.

07.02.2019 – по материалам «Проект планировки территории линейного объекта участка уличной дорожной сети – внеуличный пешеходный переход через Смоленское направление Московской железной дороги со стороны улицы Василисы Кожиной, владение 13 (ЗАО)».

08.02.2019 -  по материалам «Предложение по внесению изменений в правила землепользования и застройки в части территории по адресу: ул. Большая Филевская, вл. 3 (кад. №77 07 0005010 1000), ЗАО».

29.03.2019 - по материалам «Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу:  г. Москва, Багратионовский проезд, вл. 5, (кад. № 77:07:0005009:47), ЗАО».

29.11.2019 -  по материалам «Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в части территории по адресу: Промышленный проезд, вл.5, стр.1,2,3,4 (кад. номер 77:07:0005009:11), ЗАО».

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний осуществлялось в соответствии с требованиями: опубликовывались в еженедельном издании газеты Западного административного округа Москвы «На Западе Москвы», на официальном сайте управы района Филевский парк, на стендах управы и у входа в подъезды жилых домов. Были направлены письма депутату МГД, депутатам муниципального округа Филевский парк в городе Москве.

- Заключения по результатам публичных слушаний размещены на официальном сайте управы района Филевский парк города Москвы в разделе «Публичные слушания»: https://filevsky-park.mos.ru.

Информирование населения

В управе района Филевский парк города Москвы используются следующие формы информирования жителей: информационные стенды управы, официальный сайт управы, электронная газета, встречи с населением, социальные сети.

Для информирования населения о деятельности управы района и подрядных организаций в районе практикуется проведение встреч главы управы,  руководителей района с населением. Все вопросы, просьбы, пожелания жителей обобщаются, по ним или дают разъяснения, или принимают к исполнению.

В 2019 году управой района Филевский парк проведено  9 ежемесячных встреч главы управы с население (каждая 3 среда месяца), 6 встреч главы управы по обсуждению проектов благоустройства дворовых территорий.

Видеозаписи встреч главы управы ежемесячно размещаются в интернет-сети (видеохостинг YouTube).

Информационные сообщения (объявления) о проведении встреч размещались:

- на официальном сайте управы района Филевский парк (на главной странице за неделю до проведения мероприятия).

- на закрытых досках объявлений (740 досок) у входа в подъезды жилых домов (221 МКД), обслуживаемых ООО «Чистый город».

- на открытых досках объявлений у входа в подъезды жилых домов, силами ГБУ «Жилищник района Филевский парк города Москвы»;

- на досках объявлений жилых домов, обслуживаемых частными управляющими организациями (37 домов).

На территории района размещены 10 информационных стендов управы, которые используются для распространения справочной информации, информации о деятельности служб района и округа, освещения о проведении праздничных мероприятий в районе и городе Москве, о широкомасштабных кампаниях (предвыборные, субботники). Информация на уличных стендах обновляется по мере необходимости. Мониторинг проводится 1 раз в месяц.

Так же актуальная информация об управе района размещается  на официальном сайте управы.

На сайте управы для жителей района функционирует раздел «Электронная приемная».

С помощью электронной формы, граждане могут написать обращение в управу района Филевский парк города Москвы, в 2019 году поступило 634  обращений граждан (в 2018 году – 452 обращений).

Кроме того, граждане имеют возможность получить интересующую их информацию, путем направления обращения по электронной почте, по телефону и при личном посещении управы.

Работа с индивидуальными и коллективными обращениями граждан и юридических лиц

В 2019 году в управу района Филевский поступило 8188 обращений (8969 –в 2018 году).

На все поступившие обращения, были подготовлены и направлены ответы  в  соответствии установленными сроками, в.т.ч.:

- напрямую в управу района - 465 (529 – в 2018 году);

- из прокуратуры - 96 (49 – в 2018 году).

Обращения граждан, поступающие в управу района, находятся на постоянном контроле у руководителей и исполнителей подразделений управы. При подготовке ответов по обращениям граждан, сотрудники управы руководствуются 59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», регламентом и рекомендациями Правительства Москвы.

В 2019 году в управу района  поступило 3857 обращений граждан  (3364 – в 2018 году), в т.ч:

- напрямую в управу - 318 (291 - в 2018 году);

- на официальный сайт управы, через сервер Правительства Москвы  -  634 (452 – в 2018 году);

- о получении материальной помощи - 60 (108 -2018 году);

- из прокуратуры – 23 (37 в 2018 году).

Всего в управе района Филевский парк за 2019 год рассмотрено и проработано 12045 обращений. На все обращения подготовлены и направлены ответы, в соответствии с регламентными сроками.